InfoSaúde
Plano de Iteração
Iteração 1

---
Agenda
Agenda
- Objetivos da Iteração
- Itens de backlog da Iteração
- Timeline da Iteração

---
Objetivos da Iteração
Objetivos da Iteração
- Desenvolver Corpo da Aplicação;
- Realizar mapeamento das entidades persistentes;
- Definir e implementar arquitetura de comunicação entre aplicativo móvel e servidor;

---
Itens de Backlog da Iteração
Implementar camada de persistência
  - Criar e configuar arquivo de persistência do JPA
  - Criar DAO Abstract utilizando Generics
  - Realizar testes manuais de conexão com o banco de dados
  - Realizar mapeamento OR das entidades
  - Criar e executar testes unitários

---
- Gerenciar cadastro de administrador
  - Criar entidade administrador
  - Criar DAO para administrador
  - Criar controller para administrador
  - Criar interface web para cadastro
  - Criar interface web para listagem
  - Criar interface web para atualização
  - Criar e executar testes de aceitação

---
- Gerenciar cadastro de usuários
  - Criar entidade Usuário
  - Criar DAO para usuário
  - Criar controller para usuário
  - Criar interface web para usuário
  - Criar interface web para listagem
  - Criar interface web para atualização
  - Criar e executar testes de aceitação

---
- Implementar autenticação web para administrador
  - Implementar autenticação de administradores por login e senha utilizando Java Authentication and Authorization Service (JAAS)
  - Criar e executar testes de aceitação

---
Timeline da Iteração
Timeline da Iteração
I / T / E / R / A / Ç / Ã / O
Dias	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15