InfoSaúde
Plano de Projeto
Primeira Iteração

---
Agenda
Agenda
- Objetivos do Projeto
- Equipe e Papéis
- Stakeholders do Projeto
- Escopo do Projeto
- Premissas
- Restrições
- Riscos

---
Objetivos do Projeto
Objetivos do Projeto
Objetivo Geral
 Auxiliar a rotina diária de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde e Vacinadores de uma Unidade Básica de Saúde, mediante desenvolvimento de uma ferramenta informatizada que ofereça suporte às atividades destes profissionais: o InfoSaude ACS.

---
Objetivos do Projeto
Objetivos Específicos
  - Analisar formas de reduzir ou eliminar a ocorrência de erros no ato de registro das atividades e preenchimento de dados dos pacientes da UBS, tanto pelo vacinador quanto pelo ACS;

---
Objetivos do Projeto
Objetivos Específicos
  - Verificar recursos para reduzir ou eliminar a necessidade de utilização de fichas de papel na realização das atividades diárias dos ACS’s e vacinadores;
  - Reduzir o tempo necessário de consolidação dos dados coletados durante um determinado período de tempo;

---
Objetivos do Projeto
Objetivos Específicos
  - Reduzir ou eliminar a ocorrência de casos de vacinação atrasada;
  - Reduzir a carga de trabalho manual dos vacinadores e ACS's;

---
Equipe e Papéis
Equipe e Papéis
Papel	Responsável	Backup
Analista de Qualidade	Ednaldo Dilorenzo	Joelton
Cliente	Prefeitura de Monteiro, Secretária de Saúde	Administração da UBS-6
Desenvolvedor	Jefferson, Joelton, Vanderlan	Jefferson, Joelton, Vanderlan
Gerente de Configuração	Vanderlan	Jefferson
Líder de Projeto	Joelon	Vanderlan
Testador	Joelton	Vanderlan

---
Stakeholders do Projeto
Stakeholders do Projeto
Interessados no Projeto –
Vacinadores, Agentes Comunitários de Saúdes,
Administradora da Unidade de Saúde,
Secretária de Saúde, Prefeitura e
Equipe desenvolvedora, Professor
Stakeholders	Função
Jefferson Caldeira	Analista e Desenvolvedor, Testador
Joelton Quirino	Analista, Desenvolvedor e Vacinador, Testador, Usuário
Vanderlan Gomes	Analista e Desenvolvedor, Testador
Elenilda de Sousa	Agente de Saúde usuária da Aplicação
Adriana de Brito	Administradora da UBS
Ana Lorena	Secretária de Saúde e Cliente
Prefeitura de Monteiro - PB	Cliente
Ednaldo Dilorenzo	Analista de qualidade e avaliador

---
Escopo do Projeto
Escopo do Projeto
Planilha de Itens de Backlog

---
Premissas
Premissas
- Tamanho do display dos tablets superior a 7”;
- Infraestrutura solicitada será disponibilizada;

---
Restrições
Restrições
- Pouco tempo para desenvolvimento;
- Aplicação está de acordo com a lei de nº 2.073, de 31 de agosto de 2011;

---
Riscos
Riscos
Planilha de Ricos