InfoSaúde – Imunização

Documento de Retrospectivas

Este documento tem por objetivo armazenar o histórico de reuniões das iterações do processo de desenvolvimento do Projeto InfoSaúde. Visando obter um histórico sobre as experiências positivas e negativas durante o Projeto, a fim de melhorar o processo de desenvolvimento e consequentemente a qualidade do produto de software.

1. Iteração 7

1.1 Experiências e práticas positivas

- Maior atenção ao planejamento;
- Melhor organização da divisão das tarefas.

1.2 Impedimentos

- Acúmulo de atividades, devido ao fim do período (curso).
- Integrante do grupo doente.

1.3 O que poderíamos ter feito melhor?

- Aumentado a cobertura de testes unitários.

1.4 Lições aprendidas

- O planejamento bem feito implica diretamente no resultado da iteração;
- Cumprir o tempo dedicado aos testes é fundamental;