InfoSaúde – Imunização

Documento de Retrospectivas

Este documento tem por objetivo armazenar o histórico de reuniões das iterações do processo de desenvolvimento do Projeto InfoSaúde. Visando obter um histórico sobre as experiências positivas e negativas durante o Projeto, a fim de melhorar o processo de desenvolvimento e consequentemente a qualidade do produto de software.

1. Iteração 4

1.1 Experiências e práticas positivas

- Mudança na forma de abordagem das tarefas.
- Planejamento executado em tempo hábil.
- Testes unitários e de aceitação desenvolvidos em paralelo às funcionalidades.
- Maior efetifidade na Gerência de Configuração.
- Criação de Baselines e Releases.

1.2 O que poderíamos ter feito melhor?

- Aumentado a cobertura de testes unitários.
- Realizado mais reuniões.

1.3 Lições aprendidadas.

- Os testes devem ser desenvolvidos mais cedo.
- Mais pessoas trabalhando em um item de backlog aumentam a chance de sucesso da iteração.