## Slide 1: Info Saúde – ACS e Vacinador Apresentação dos Resultados da Iteração
Iteração 4
Jefferson Caldeira
Joelton Quirino
Vanderlan Gomes

## Slide 2: Agenda
Itens planejados para iteração
Itens entregues na iteração
Itens apresentados na iteração
Validação do produto
Lições aprendidas da iteração

## Slide 3: Itens Planejados para a Iteração
Gerenciar Cadastro de Vacinador
Gerenciar Cadastro de Administrador
Gerenciar informações da UBS

## Slide 4: Itens Entregues na Iteração
Gerenciar informações da UBS

## Slide 5: Validação do Produto

## Slide 6: Lições aprendidas na Iteração
Os testes devem ser desenvolvidos mais cedo.
Mais pessoas trabalhando em um item de backlog aumentam a chance de sucesso da iteração.

## Slide 7: Planejamento da Próxima Iteração
Gerenciar Cadastro de ACS
Gerenciar Cadastro de Vacinas
Estudar Lei regulamentadora dos padrões de interoperabilidade entre sistemas de saúde
Estudar WebServices SOAP